Ergebnisse „Erfahrungsaustausch PMO“ vom 28.03.2014

Leitfragen für die Diskussion

Vorbemerkung: Im Rahmen Diskussionen wurden die Erkenntnisse der PMO-Studie reflektiert und mit den Erfahrungen und weiteren Modellansätzen der Teilnehmer ergänzt bzw. fachlich vertieft

Was ist ein PMO – uneinheitliche Namensgebung erschwert die Diskussion

Anmerkungen aus der Diskussion:

  - Ein PMO ist für mehr als ein Projekt zuständig

  - PMOs werden in lebende Unternehmen eingeführt und nicht auf der grünen Wiese erfunden – daher orientieren sie sich am aktuellen Bedarf des jeweiligen Unternehmens

  - Die Aufgaben eines PMOs sind entscheidend für eine richtige Besetzung

  - PMOs werden unterschiedlich erlebt und erbringen unterschiedlichen Nutzen, z. B.

    - als Programm-Management-Service bzw. Kontrollinstanz für die Unternehmensführung

    - als Service zur Unterstützung bzw. Entlastung der Projektleitung

  - Die unterschiedlichen Rollen eine PMOs sollten auch organisatorisch getrennt werden

Anmerkungen aus der Diskussion:

- Es gibt kaum „gute Leute“, welche die Mehrzahl dieser Fähigkeiten besitzen und dann für ein PMO „verschwendet“ werden. Daher sind PMOs oft falsch oder unterbesetzt.

- PMO Aufgaben im engeren Sinn sind: Prozesse und Methoden (Standards), übergreifendes Projektcontrolling, überbergreifendes Projektberichtswesen und Projektpriorisierung (=Projektauswahl).

- Ggf. können in einem PMO weitere Services (wie Projektbüro-Personal oder Testmanagement) gebündelt werden, diese gehören jedoch nicht in die Aufgaben eines PMO im engeren Sinn.

- Projektpriorisierung ist ein zunehmend wichtiges Thema für die Unternehmen. Die Verfahren hierfür sind oft nicht ausgereift.

- Es ist kaum möglich, auf der einen Seite Unterstützung und auf der anderen Seite Regulierungs-Funktionen (Kontrolle) aufzuführen. Das macht die PMO Mitarbeiter unglaubwürdig.

- Die Kontrollfunktion muss im Unternehmen aber auf jeden Fall abgedeckt sein. (Frage: In Folge benötigt man mehrere unabhängige Einheiten?)

- PMOs werden (von den Diskussionsteilnehmern) als Stabsstelle verstanden. Als diese berichtet Sie oft direkt an das höhere Management.

- Häufig beschränken sich PMOs auf Prozesse und Methoden (Standards).

- Jedoch weichen die verabschiedeten PM-Standards oft von der Projektrealität ab, d.h. sie werden nicht eingesetzt oder können nicht eingesetzt werden, da sie unbrauchbar sind.

- PM-Handbücher sind daher oft Paperware und werden nicht verwendet.

- Vorstandsprojekte umgehen die Regularien des PMO oft und untergraben damit den PMO Nutzen insgesamt.

- Die Weisungs- und Entscheidungsbefugnis eines PMO orientiert sich am Auftraggeber des PMO (also auf welche Führungsebene oder bei welche Führungsperson das PMO in Auftrag gegeben hat und anschließend auch als Machtsponsor zur Verfügung steht).

Projektnutzen – wer prüft den Projekterfolg

- Eine wichtiger werdende Fragestellung ist die Prüfung des Projekterfolgs in dem Sinne, ob der gerechnete Business Case tatsächlich realisiert wird.

- Der Nutzen tritt meist nicht unmittelbar zum Projektende ein, so dass der Projektleiter hierfür selten in Frage kommt.

- Eine Stabsstelle (wie ein PMO) könnte diese Aufgabe übernehmen, jedoch stellt sich auch hier die Frage nach der Qualifikation der Mitarbeiter

- Die Kommunikation am Ende eines Projekts ist einseitig auf die erzielten Erfolge ausgerichtet, die Chance erfahrungsbasierter Lernprozesse („aus Fehlern lernen“) werden nicht genutzt

Nutzen des PMO

- Das Projektcontrolling sollte pragmatisch an den Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder orientiert sein.

- Oft werden Zahlenfriedhöfe produziert, welche nicht genutzt werden. Manchmal scheitert die Nutzung an der Qualifikation der Empfänger, denn nicht jeder Manager im Unternehmen kann etwas mit Meilensteintrendanalyse oder Earned Value Analyse anfangen.

- Daher hat das PMO einen höheren Nutzen, wenn pragmatische Tools (etwas auf Excel-Basis) implementiert werden. Das Wissen über die anwendbaren Standards, Methoden und Tools kann auch den Projekten bereitgestellt werden (ggf. mit Training der Anwender).

- Nebenaspekt: ein PMO kann neben projektsteuerungsrelevanten Aufgaben auch ein Augenmerk auf die rechtlichen Aspekte des Projektgeschäfts (z. B. Haftungsfragen) legen.

- Eine Installation eines PMO kann selbst als Statement für Projektgeschäft im Unternehmen verstanden werden und daher als positiver Impuls dienen.

Einführung / Betrieb von PMOs

Anmerkungen aus der Diskussion:

- Gute PMOs haben breite Akzeptanz im Unternehmen und sind in ständigem Gespräch mit allen Beteiligten.

- Ein gutes Verständnis über PMO Prozesse (bsp. Projektantrag, Projektpriorisierung, Projektreporting) bei den Betroffenen ist notwendig. Dies erfordert eine Form der Mitarbeiterschulung (oder ähnliches).

- Gut funktionierende PMO konzentrieren sich auf Einzelaufgaben.

- Gute PMOs stellen Konsens zur Vorgehensweise mit allen Betroffenen her.

- Gute PMOs haben eine klare Ausrichtung: Kontrolle xODER Unterstützung

- Grundsätzlich sollte der PMO Erfolg messbar gemacht werden, daher sollten im Vorfeld messbare Ziele definiert werden.

- Die Einführung eines PMO ist auch als Projekt umzusetzen.

- Job Rotation zwischen der Projektleiter-Rolle und der PMO-Mitarbeiterrolle ist künftig denkbar, hängt aber auch von der PMO-Konfiguration ab (z. B. Programm-Management)

Ein gutes PMO zieht gute Leute an!

Auswirkungen der PMO Ausrichtung

- Kontrolle führt zu einem Minimalstandard (das ist gut)

- Regulierung von Prozesse und Methoden (Standards) können bessere Projekte auf einem Minimalstandard zurückzwingen (nicht gut), daher sollten Sie „nach oben offen“ definiert werden

Ausblick auf Themenschwerpunkt in künftigen Fachgruppen

Vorbemerkung:

In einer Ideensammlung wurden Vorschläge für die inhaltliche Fortführung der Fachgruppentreffen aufgenommen. Als Frequenz für die Treffen wurde ein halbjährlicher Rhythmus vorgeschlagen, wobei anstelle des Fachgruppentreffens auch eine Fachtagung (vgl. Herbsttagung 2014) stattfinden kann.

Folgende Themen zum IT-Projektmanagement wurden aufgenommen (mit Nennungen)

- (IT-)Projektmanagementmethoden (7)

  - Gibt es bereits eine hinreichende Zahl an Methoden (und welche sind das)?

  - Wie sieht es mit der Skalierbarkeit dieser Methoden bzw. Methodensets aus?

  - Möglichkeiten zur Änderung des Methodeneinsatzes im laufenden Projekt?

- IT-Lifecycle (3)

  - Vom IT-Projekt zur IT-Lifecyle-Betrachtung – mehr als eine Kulturfrage?

- Nutzen von IT-Systeme / Projekterfolge (1)

  - Projektcontrolling und Wirkungsmessung

  - Erwartungs- und Anforderungsmanagement in agilen Zeiten?

  - Erfolgsfaktor Implementierungsprozess

- Selbstkritische Erfahrungsreflektion zum IT-PM –  (1)

  - Lessons Learned aus gute IT-Projekten

  - Fehler in IT-Projekten als Lernquelle – wie kann man diesen Fundus erschließen

Fachtagung im Herbst 2014 (Fachgruppen WI-PM und WI-VM gemeinsam)

- Als Nachfolgeveranstaltung der bisherigen InterPM wird die Fachgruppe wieder eine Fachtagung zum IT-PM organisieren, die in 2014 gemeinsam mit der Fachgruppe Vorgehensmodelle durchgeführt wird. Hier vorläufigen organisatorischen Rahmendaten:

  - Tagungsort: Eulenhof in Stuttgart

  - Termin: Do 16.10.2014 u. Fr 17.10.2014

  - Format: Zwei Vortragsstreams plus Future Track für Workshops / Impulsvorträge / Diskussionsthemen sowie Open Spaces

  - Vorschläge für Key Notes sowie Einreichungen aus der Fachgruppe für Vorträge und Workshops willkommen, ebenso auch Sponsoren / Unternehmen (Personal, Tools, ..)

  - Zeitplan zum Call-for-Paper

    - Ende April 2014: –Call for Papers, Beiträge erwünscht!

    - 18.5.14 – Einreichungstermin der Paper

    - 15.6.14 – Annahme der Vorträge durch das Programmkomitee

    - 3.8.14 – Abgabe der ausführlichen Papers

Fachgruppenleitung

- Weitere Mitstreiter in der Fachgruppenleitung sind herzlich willkommen!