## Slide 1: Fachgruppentreffen Projektmanagement Erfahrungsaustausch PMOs
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) Fachbereich Wirtschaftsinformatik
Frankfurt/Main, 28.03.2014
Bitte in der Notizblatt-Ansicht ausdrucken, um Diskussionen zu sehen.

## Slide 2: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 3: Was ist die GI?
Eine Gesellschaft zur Förderung der Informatik in allen gesellschaftlichen Bereichen, sei es in Studium, Ausbildung, Beruf, Lehre oder Forschung
Eine Vertretung von Menschen, die sich mit Informatik beschäftigen, sei es in Anwendung, Forschung, Lehre oder Weiterbildung
Ein Netzwerk von über 22.000 Mitgliedern, die sich mit Informatik beschäftigen: Zusammenarbeit in Fachbereichen, -gruppen, Regionalgruppen und vielen Tagungen, Workshops, Social Media Plattformen, etc.
Begrüßung und Überblick

## Slide 4: Einordnung in den FB Wirtschaftsinformatik
Der Fachausschuss Management der Anwendungsentwicklung und -wartung (FA WI-MAW) …
… untergliedert sich in drei Fachgruppen - WI-PM – Projektmanagement, - WI-VM – Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungs- entwicklung - WI-PrdM – Software Produktmanagement
… veröffentlicht zweimal jährlich einen Rundbrief mit Fachbeiträgen, Informationen (z. B. Buchbesprechungen), Berichten zu Tagungen und Aktivitäten der Fachgruppen und Einladungen zu Veranstaltungen
Begrüßung und Überblick

## Slide 5: Die Fachgruppe Projektmanagement (WI-PM)
Die Fachgruppe WI-PM
hat gegenwärtig rund 220 Mitglieder,
befasst sich mit dem Methoden, Techniken, Werkzeugen und Erfolgsfaktoren des Projektmanagements,
integriert Vertreter aus Hochschulen und aus der beruflichen Praxis,
will fachliche Ergebnisse erarbeiten sowie praktische Erfahrungen weitergeben (bspw. als best practise),
organisiert Fachgruppentreffen & Fachtagungen (z.B. interPM)
Begrüßung und Überblick

## Slide 6: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 7: Fragestellungen für den Erfahrungsaustausch
Welche Erfahrungen haben Sie mit PMOs gemacht?
Welchen Nutzen haben Unternehmen oder andere Institutionen von einer solchen Einheit?
Was ist bei der Einführung und beim Betrieb einer solchen Einheit zu beachten?
Fokus-Thema: Projektmanagement Offices – Erfahrungen und Optimierungsmöglichkeiten

## Slide 8: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 9: Definitionen in der Praxis (1/2)
DIN 69901-5
  projektübergreifende Unterstützungsfunktion (operativen Unterstützung von Projekten und Projektbeteiligten)
  Einführung und Optimierung von Projektmanagementsystemen sowie der operativen Unterstützung von Projekten und Projektbeteiligten
  keine Entscheidungsbefugnisse
PMBOK® Guide
  organizational body or entity assigned with various responsibilities related to the centralized and coordinated management of those projects under its domain
  große Bandbreite von der reinen Unterstützungsfunktion bis hin zur vollen Ergebnisverantwortlichkeit
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen

## Slide 10
P3O (Project, Programme and Portfolio Offices)
  The decision-enabling and support business model for all business change within an organization.
  Große Bandbreite von Möglichkeiten, bildet einen Hierarchie von „offices“
Und jetzt?
  Ein PMO ist für mehr als ein Projekt zuständig
  PMOs werden in „lebende Unternehmen“ eingeführt und nicht auf der grünen Wiese „erfunden“ – daher orientieren sie sich am Bedarf
  Die Aufgaben eines PMOs sind entscheidend für eine richtige Besetzung
  PMOs werden unterschiedlich erlebt und erbringen unterschiedlichen Nutzen
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Definitionen in der Praxis (2/2)
Notes:   Ein PMO ist für mehr als ein Projekt zuständig
  PMOs werden in lebende Unternehmen eingeführt und nicht auf der grünen Wiese erfunden – daher orientieren sie sich am aktuellen Bedarf des jeweiligen Unternehmens
  Die Aufgaben eines PMOs sind entscheidend für eine richtige Besetzung
  PMOs werden unterschiedlich erlebt und erbringen unterschiedlichen Nutzen, z. B.
    als Programm-Management-Service bzw. Kontrollinstanz für die Unternehmensführung
    als Service zur Unterstützung bzw. Entlastung der Projektleitung
  Die unterschiedlichen Rollen eine PMOs sollten auch organisatorisch getrennt werden

## Slide 11
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Quelle: PMO Maturity Study 2010, Prof. Dr. Michael Amberg
Uneinheitliche Bezeichnungen
erschweren die Kommunikation

## Slide 12: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 13: Ein breites Spektrum an Betätigungs- feldern kann dem PMO zugeordnet werden
Prozesse und Methoden (Standards)
Projektcontrolling
Projektberichtswesen
Projektpriorisierung
Change Management / Anforderungsmanagement
Ressourcenmanagement
Risikomanagement
Wissensmanagement
Services (POs bereitstellen)
Qualitätsmanagement
Testmanagement
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Koordination
Unterstützung
Beratung
Regulierung
sich widersprechende Funktionen führen in der Praxis zu Problemen
Notes: Es gibt kaum „gute Leute“, welche die Mehrzahl dieser Fähigkeiten besitzen und dann für ein PMO „verschwendet“ werden. Daher sind PMOs oft falsch oder unterbesetzt.
PMO Aufgaben im engeren Sinn sind: Prozesse und Methoden (Standards), übergreifendes Projektcontrolling, übergreifendes Projektberichtswesen und Projektpriorisierung (=Projektauswahl).
Ggf. können in einem PMO weitere Services (wie Projektbüro-Personal oder Testmanagement) gebündelt werden, diese gehören jedoch nicht in die Aufgaben eines PMO im engeren Sinn.
Projektpriorisierung ist ein zunehmend wichtiges Thema für die Unternehmen. Die Verfahren hierfür sind oft nicht ausgereift.
Es ist kaum möglich, auf der einen Seite Unterstützung und auf der anderen Seite Regulierungs-Funktionen (Kontrolle) aufzuführen. Das macht die PMO Mitarbeiter unglaubwürdig.
Die Kontrollfunktion muss im Unternehmen aber auf jeden Fall abgedeckt sein. (Frage: In Folge benötigt man mehrere unabhängige Einheiten?)
PMOs werden (von den Diskussionsteilnehmern) als Stabsstelle verstanden. Als diese berichtet Sie oft direkt an das höhere Management.
Häufig beschränken sich PMOs auf Prozesse und Methoden (Standards).
Jedoch weichen die verabschiedeten Unternehmens-PM-Standards oft von der Projektrealität ab, d.h. sie werden nicht (konsequent von allen Beteiligten) eingesetzt oder können nicht eingesetzt werden, da sie unbrauchbar sind.
PM-Handbücher sind daher oft Paperware und werden nicht verwendet.
Vorstandsprojekte umgehen die Regularien des PMO oft und untergraben damit den PMO Nutzen insgesamt.
Die Weisungs- und Entscheidungsbefugnis eines PMO orientiert sich am Auftraggeber des PMO (zum einen welche Führungsebene oder welche Führungsperson das PMO in Auftrag gegeben hat und zum anderen, ob sie anschließend auch als Machtsponsor zur Verfügung steht).
Auswirkungen der PMO Ausrichtung
Kontrolle führt zu einem Minimalstandard (das ist gut)
Regulierung von Prozesse und Methoden (Standards) können bessere Projekte auf einem Minimalstandard zurückzwingen (nicht gut), daher sollten Sie „nach oben offen“ definiert werden

## Slide 14: Funktionsauswahl auf Basis der aktuellen Herausforderung des Unternehmens?
Typische Herausforderungen für Projekte
Ungenaue oder wechselnde Anforderungsdefinition
Fehlende Begrenzung des Projektumfangs auf das Wesentliche
Fehleinschätzung des Projektumfangs, bzw. der Komplexität
Mangelhafte Projektplanung und Projektkoordination
Mangelhafte Projektmanagementkompetenz / unerfahrene Projektleiter
Schlechte Ressourcenplanung / Ressourcenverfügbarkeit im Unternehmen
Fehlende Prüfung des Projekterfolgs (Business Case)
 Die tatsächlichen Herausforderungen des jeweiligen Unternehmens sind zu analysieren.
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Notes: Die aktuellen Herausforderungen sind möglicherweise gar nicht transparent. (Wer gibt seine Fehler zu?)
Wie lässt sich das für ein Unternehmen analysieren?
Eine wichtiger werdende Fragestellung ist die Prüfung des Projekterfolgs in dem Sinne, ob der gerechnete Business Case tatsächlich realisiert wird.
Der Nutzen tritt meist nicht unmittelbar zum Projektende ein, so dass der Projektleiter hierfür selten in Frage kommt.
Eine Stabsstelle (wie ein PMO) könnte diese Aufgabe übernehmen, jedoch stellt sich auch hier die Frage nach der Qualifikation der Mitarbeiter
Die Kommunikation am Ende eines Projekts ist einseitig auf die erzielten Erfolge ausgerichtet, die Chance erfahrungsbasierter Lernprozesse („aus Fehlern lernen“) werden nicht genutzt

## Slide 15: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 16: Leistungen in der Praxis (beispielhaft)
Definierter Projektantragsprozess ist der erste Schritt zu Transparenz und Verbindlichkeit
Projektstatus wird zentral sichtbar und wird einheitlich berichtet
Zentrale Ressourcenzuteilung nach Priorität des jeweiligen Projekts im Gesamtportfolio
Weniger Projektabbrüche durch ein Frühwarnsystem im (erzwungenen) Projektreporting
Weiterbildung von Projektleitern initiiert
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen

## Slide 17: Die Wahrnehmung variiert in der Praxis möglicherweise sehr stark
+ ermöglicht Projektpriorisierung + verhindert unwichtige Projekte + verbessert Wettbewerbsfähigkeit + schafft Vertrauen in die Projektabwicklung | Bürokratisierung Kostet Geld Vorurteile zu Stabsstellen |  |  | + stabile Rahmenbedingungen + klare Regeln + langfristige Orientierung und Unterstützung + systemische Unterstützung (Tools) | Bürokratisierung des Projektmanagements Kostet Zeit (und Nerven!) Versteht nichts von PM
+ sicherer Prozess um Projekte zu starten + Transparenz und Sicherheit in der Projektdurchführung | Verhindert möglicherweise eigene Projekt über Priorisierung Intransparente Entscheidungen |  |  | + langfristige Ressourcenplanung wird ermöglicht + sorgt für produktiven Einsatz der Kräfte | Zieht wichtige Mitarbeiter aus der Linie für Projekte ab Stört damit die Zielerreichung der Mitarbeiter Konträre Ziele zur Linienorganisation
PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Linienvorgesetzte der Projektmitarbeiter
Auftraggeber
Management
Projektmanagement
Notes: Das Projektcontrolling sollte pragmatisch an den Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder orientiert sein.
Oft werden Zahlenfriedhöfe produziert, welche nicht genutzt werden. Manchmal scheitert die Nutzung an der Qualifikation der Empfänger, denn nicht jeder Manager im Unternehmen kann etwas mit Meilensteintrendanalyse oder Earned Value Analyse anfangen.
Daher hat das PMO einen höheren Nutzen, wenn pragmatische Tools (etwas auf Excel-Basis) implementiert werden. Das Wissen über die anwendbaren Standards, Methoden und Tools kann auch den Projekten bereitgestellt werden (ggf. mit Training der Anwender).
Nebenaspekt: ein PMO kann neben projektsteuerungsrelevanten Aufgaben auch ein Augenmerk auf die rechtlichen Aspekte des Projektgeschäfts (z. B. Haftungsfragen) legen.
Eine Installation eines PMO kann selbst als Statement für Projektgeschäft im Unternehmen verstanden werden und daher als positiver Impuls dienen.

## Slide 18: Agenda
Begrüßung und Überblick
Fragestellungen Erfahrungsaustausch
Uneinheitliche Definitionen und Bezeichnungen
Aufgaben und Funktionen eines PMO
Wahrnehmung des PMO im Unternehmen
Einführung von PMOs

## Slide 19: Erfolgsfaktoren bei der Einführung eines PMO
Machtsponsor
Kompetenz der PMO-Leitung
Projektkultur im Unternehmen
Pragmatische Methoden und Tools
Frühzeitige Einbindung der Stakeholder
Ausreichende Ressourcen
Organisatorische Einordnung (Weisungsbefugnis)
Zentrale Entscheidungsprozesse / klares Vorgehen
Einführung von PMOs
Unterscheidet sich das von den Erfolgsfaktoren für die Projektdurchführung?
Quelle: PMO Maturity Study 2010, Prof. Dr. Michael Amberg
Notes: Gute PMOs haben breite Akzeptanz im Unternehmen und sind in ständigem Gespräch mit allen Beteiligten.
Ein gutes Verständnis über PMO Prozesse (bsp. Projektantrag, Projektpriorisierung, Projektreporting) bei den Betroffenen ist notwendig. Dies erfordert eine Form der Mitarbeiterschulung (oder ähnliches).
Gut funktionierende PMO konzentrieren sich auf Einzelaufgaben.
Gute PMOs stellen Konsens zur Vorgehensweise mit allen Betroffenen her.
Gute PMOs haben eine klare Ausrichtung: Kontrolle xODER Unterstützung
Grundsätzlich sollte der PMO Erfolg messbar gemacht werden, daher sollten im Vorfeld messbare Ziele definiert werden.
Die Einführung eines PMO ist auch als Projekt umzusetzen.
Job Rotation zwischen der Projektleiter-Rolle und der PMO-Mitarbeiterrolle ist künftig denkbar, hängt aber auch von der PMO-Konfiguration ab (z. B. Programm-Management)
Ein gutes PMO zieht gute Leute an!

## Slide 20: Typische Herausforderungen einer PMO-Einführung
Standardisierung von Projektmanagement-Prozessen in einem heterogenen Projektumfeld
Etablierung einer PM-Methodik (Change Prozess für die Mehrzahl der PLs?)
Etablierung einer Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (Controlling, Rechnungswesen, Recht, ..)
Erzielung von Akzeptanz
Unzureichende Ressourcen im PMO selbst
Konflikte mit der Linienorganisation (z.B. Ressourcenallokation, Kontierung, …)
Einführung von PMOs

## Slide 21: Ihre Ideen für ein erfolgreiches PMO
Einführung von PMOs
Ideensammlung
Unternehmenssicht
+ Bündelung von Komplexität
+ gute Entscheidungsvorbereitung
+ klare Aufgabendefinition
+ pragmatische Tools
Auftraggeber-Sicht
+ klare Priorisierungsregeln
+ Hilfe bei Argumentation / Business Case Erstellung
Projektleiter-Sicht
+ rotierende Besetzung aus Projektleitern
+ erfahrene Projektleiter moderieren die Normierung
+ sinnvolle Fortbildung ermöglichen
Linienorganisation (Kapazität)
+ frühzeitige Einbindung
+ Unterstützung im Personalaufbau (Personalbedarfsplanung aus Projekten wird regelmäßig in der Linie kommuniziert)

## Slide 22: Ihre Wege zu uns
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) Fachgruppe Projektmanagement
Prof. Dr. Martin Engstler Studiendekan des Studiengangs Wirtschaftsinformatik Nobelstraße 10 70569 Stuttgart engstler@hdm-stuttgart.de Tel. +49 (711) 8923 -3172 | Alexander Volland Projektleiter Wiesenhüttenstr. 10 60621 Frankfurt am Main alexander.volland@union-investment.de Tel. +49 (69) 2567-2690

## Slide 23
Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!